-

# ANEXO II.F – DIRETRIZES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE, REMOBILIZAÇÃO DE TRENS E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS

CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

A Especificação Técnica Obrigatória de trens, disponibilizada no Apenso 1 deste ANEXO contém características técnicas, funções operacionais, requisitos e demais diretrizes que deverão ser mínima e obrigatoriamente atendidas quando da aquisição de novos trens. Em caso de necessidade de mudança de algum dos parâmetros indicados neste Apenso, a CONCESSIONÁRIA, previamente à elaboração do PROJETO BÁSICO, deverá apresentar justificativa para apreciação e não objeção do PODER CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias.

O PROJETO BÁSICO, a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, contará com a não objeção pelo PODER CONCEDENTE no prazo de 20 dias, contados a partir de sua entrega. Na eventual hipótese de necessidade de revisão do PROJETO BÁSICO, a CONCESSIONÁRIA terá prazo de 20 (vinte) dias para realizar as alterações e elaborar a versão final do PROJETO BÁSICO. Após a reapresentação do PROJETO BÁSICO pela CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 10 (dez) dias para a não objeção da nova versão do documento, contados da data da sua reapresentação.

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o projeto executivo tendo como referência o PROJETO BÁSICO, garantindo que os itens obrigatórios sejam integralmente obedecidos, sendo necessária a CERTIFICAÇÃO do AUDITOR INDEPENDENTE. A versão "as-built" deverá ser fornecida ao PODER CONCEDENTE.

A não objeção do PODER CONCEDENTE aos projetos conceituais e básicos é um ato vinculado à CERTIFICAÇÃO pelo AUDITOR INDEPENDENTE.

Caso as PARTES não concordem com a avaliação do AUDITOR INDEPENDENTE quanto aos projetos apresentados pela CONCESSIONÁRIA como proposta alternativa, a controvérsia poderá ser submetida à COMISSÃO, nos termos do CONTRATO e do Anexo VII, observado o disposto na Cláusula 20.1.3 do CONTRATO.

# INTRODUÇÃO

Neste ANEXO são tratadas as diretrizes para aquisição de Material Rodante, Remobilização de trens e aquisição de equipamentos para manutenção.

Em razão das Diretrizes do Modelo Operacional apresentado no Anexo III.A e a definição da frota que será parcialmente disponibilizada pela CPTM, em nome do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá adquirir um total de 34 (trinta e quatro) novos trens e realizar a remobilização de 02 (dois) trens para compor a frota de trens para operação das LINHAS.

O PODER CONCEDENTE deverá substituir todos os trens da série 8000 atualmente em circulação, em razão da Concessão Administrativa (PPP Ctrens), pelos trens das Séries 7000, 7500 e 8500 cedidos, em prazo temporal definido, pela CPTM, durante o período de transição, em até 150 dias da assinatura do CONTRATO.

Após a substituição, a frota das LINHAS passará a ser composta da seguinte forma:

  - 40 (quarenta) trens da Série 7000 – destes, 2 (dois) estão inoperantes;

  - 8 (oito) trens da Série 7500;

  - 7 (sete) trens da Série 8500;

  - 06 (seis) trens da série 5400 (de quatro carros).

TOTAL: 53 trens operacionais de oito carros, 6 trens operacionais de quatro carros e 2 trens imobilizados que a CONCESSIONÁRIA deverá remobilizar de maneira completa, inclusive as peças.

Observações: (a): atualmente, os 6 (seis) trens da série 5400 (de quatro carros) descritos no item (iv), acima, trafegam somente no trecho de Amador Bueno a Itapevi; (b) Os relatórios de manutenção e indicadores de falhas do material rodante das Séries 7000, 7500, 8500 e 5400, bem como o histórico de falhas operacionais dos demais sistemas das LINHAS, ficaram disponíveis na “Sala de Documentos”, durante o procedimento licitatório, sendo parte integrante do Anexo XI do CONTRATO. (Parágrafo ajustado em decorrência das Respostas STM 587 e 588)

Durante o período em que a CONCESSIONÁRIA estiver operando com os trens cedidos pela CPTM, em nome do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será também responsável pela manutenção destes trens, devendo obedecer aos manuais e planos de manutenção disponibilizados no Apenso 4 deste ANEXO.

Os trens mobilizados pela Concessão Administrativa ora vigente (PPP Ctrens) serão totalmente retirados do Pátio Presidente Altino durante a FASE PRÉ-OPERACIONAL.

Decorrido o prazo máximo de 34 (trinta e quatro) meses da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá ter, impreterivelmente, devolvido ao PODER CONCEDENTE a quantidade de 7 (sete) trens da Série 8500, 8 (oito) trens da Série 7500 e 19 (dezenove) trens da Série 7000, destes últimos 2 (dois) com ATO instalado e 17 (dezessete) sem ATO instalado, conforme condições e cronograma constante no item 2.1 deste ANEXO, independentemente da entrada em operação dos novos trens adquiridos.

A CONCESSIONÁRIA deverá dotar os 21 (vinte e um) trens da Série 7000, que permanecerão com ela até o final da CONCESSÃO, de dispositivos ópticos de contagem (entrada/saída) de passageiros, instalados sobre todas as portas de acesso ao salão dos carros, a fim de fornecer a lotação / quantidade de pessoas em cada carro em tempo real e que permita o monitoramento à distância desses valores, no prazo de até 34 (trinta e quatro) meses após a DATA DE ASSINATURA. O fornecimento e instalação  de tais dispositivos é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. O modelo de sensores a serem utilizados e sua capacidade de armazenamento é estratégia da CONCESSIONÁRIA, no entanto, deverá atender ao requisito mandatório exigido a respeito da forma de obter e disponibilizar os dados medidos ao PODER CONCEDENTE e quanto ao seu armazenamento, nos termos delineados neste Anexo. Não há banco de dados disponível nos trens da frota atual, devendo ser previsto um sistema de contagem de passageiros totalmente independente (Parágrafo inserido em decorrência das Respostas STM 444 e 445)

Os dados deverão ser disponibilizados de forma online, sendo a consulta do PODER CONCEDENTE aleatória e à distância. O procedimento será definido a partir da estratégia da CONCESSIONÁRIA. O meio/sistema de transmissão pode ser diferente de padrão comum no mercado (Wi-Fi ou 4G). Nesse caso, deverão ser fornecidos os respectivos dispositivos receptores pela CONCESSIONÁRIA para permitir captação e resgate dos dados na fiscalização do PODER CONCEDENTE e, especialmente, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o qual estará responsável pela centralização dos dados de contagem, nos termos do item 3.2 do Anexo II.E. O sistema adotado (captação/resgate) deverá receber a Não Objeção do PODER CONCEDENTE, contando com a certificação do VERIFICADOR INDEPENDENTE. (Parágrafo inserido em decorrência das Respostas STM 447, 448 e 450).

Não será necessária a instalação de dispositivos ópticos de contagem nos 06 (seis) trens da série 5400. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 105).

As informações obtidas deverão ser armazenadas em banco de dados nos trens, cujo tipo a ser instalado ficará a critério da CONCESSIONÁRIA, para  serem extraídas diariamente, disponibilizando ao PODER CONCEDENTE, também diariamente. (Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 451).

No mínimo as seguintes informações deverão ser armazenadas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a cada abertura/fechamento de portas dos trens:

- número da porta;

- estação;

- sentido do movimento;

- horário;

- quantidade de passageiros que entraram pela porta;

- quantidade de passageiros que saíram pela porta;

- número do trem.

Os trens da série 7000 da CPTM possuem rede de dados, na qual transitam os dados de operação. No entanto, não há garantia de que essas informações sejam disponibilizadas pelos fabricantes dos sistemas, porquanto vinculadas a protocolos com os respectivos fabricantes. Assim, a Concessionária deverá prever um sistema de registro independentemente de informações ou de dispositivos existentes. (Parágrafo inserido em decorrência das Respostas STM 446 e 449).

Dos 21 (vinte e um) trens da série 7000 que irão permanecer com a CONCESSIONÁRIA, 19 (dezenove) trens operacionais estarão com sistema ATC – ATP/ATO instalado.

# EMPREENDIMENTO 68 – AQUISIÇÃO DE NOVOS TRENS

Os novos trens deverão ser de 8 (oito) carros, preferencialmente tipo “open wide gangway”. Neste documento constam as características técnicas de desempenho, conforto, acessibilidade, dimensões e resistência dos materiais a serem considerados. Caso seja necessário a mudança de algum parâmetro fornecido, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter a proposta de alteração à não objeção do PODER CONCEDENTE, previamente à elaboração dos projetos do trem, observado o procedimento das “Condições Gerais Aplicáveis” constantes deste ANEXO para aprovação de projetos.

2.1 Prazos para devolução dos trens para CPTM

A tabela abaixo apresenta cronograma de devolução de 34 (trinta e quatro) trens para a

CPTM:

Tabela 1

| PRAZO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | 25º MÊS | 26º MÊS | 27º MÊS | 28º MÊS | 29º MÊS | 30º MÊS | 31º MÊS | 32º MÊS | 33º MÊS | 34º MÊS | 35º MÊS | 36º MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREGAS DOS 34 TRENS NOVOS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| LIBERAÇÃO OPERACIONAL |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| DEVOLUÇÕES DE 34 TRENS CEDIDOS* |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| * OS 15 PRIMEIROS TRENS A SEREM DEVOLVIDOS À CPTM SERÃO OS 7 DA SÉRIE 8500, SEGUIDOS DOS 8 TRENS DA SÉRIE 7500 E, POR ÚLTIMO, 19 TRENS DA SÉRIE 7000 COM MENOR QUILOMETRAGEM PERCORRIDA, SENDO 2 COM ATO INSTALADO E 17 SEM ATO INSTALADO. TODOS OS TRENS DA SÉRIE 7000 E 7500 DEVERÃO SER DEVOLVIDOS COM A REVISÃO-F(RF) REALIZADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Os trens disponibilizados em caráter temporário deverão ser devolvidos à CPTM com os rádios originais, ressalvada decisão em sentido contrário do PODER CONCEDENTE ao longo da gestão contratual. A distribuição das frotas constantes do item 1 entre as LINHAS será definida pela CONCESSIONÁRIA, conforme sua estratégia operacional. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 419)

Caso o sistema de rádio comunicação previsto nos EMPREENDIMENTOS 61 e 64 venha a ser implantado antes do prazo de devolução dos trens à CPTM, os trens deverão ser devolvidos com os mesmos equipamentos (rádios) instalados e operacionais de quando de seu empréstimo à CONCESSIONÁRIA, ressalvada, apenas, quando houver decisão discricionária em sentido contrário do PODER CONCEDENTE, ao longo da gestão contratual, admitindo a entrega dos trens com os rádios instalados pela própria CONCESSIONÁRIA. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 347)

O local para devolução dos trens (material rodante) pela CONCESSIONÁRIA à CPTM ocorrerá dentro dos limites operacionais da CPTM por meio de linha férrea existente. (Parágrafo inserido em decorrência das Respostas STM 316, 354 e 594)

# EMPREENDIMENTO 69 – REMOBILIZAÇÃO DE TRENS

Na frota disponível para a OPERAÇÃO COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA constam 2 (dois) trens imobilizados, denominados de: (i) Q008 da SÉRIE 7000; e (ii) Q048 SÉRIE 7000 que se encontram avariados para que a CONCESSIONÁRIA efetue a remobilização desses trens, com todos os reparos necessários, os testes e a sua colocação em OPERAÇÃO COMERCIAL.

  - Prazo de Remobilização dos trens

O prazo para remobilização ou nova aquisição dos dois trens (conforme item 3.4 deste ANEXO) é de até 2 (dois) anos, contado da data da ORDEM DE INÍCIO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. Caso a CONCESSIONÁRIA opte pela aquisição de 2 trens novos ao invés da remobilização dos 2 trens da série 7000, nos termos autorizados pelo item 3.4 deste Anexo, estes deverão ser entregues no Pátio de Presidente Altino no 31º mês e sua liberação operacional deverá ocorrer no 34º mês contado a partir da assinatura do CONTRATO. (Item ajustado em decorrência da Resposta STM 636)

  - Remobilização do trem Q008 – Série 7000

Os serviços de remobilização, para o trem Q008 da Série 7000, contemplam, entre

outros:

    - o transporte do trem para o local de reparação;

    - análise e desenvolvimento da reparação do trem;

    - desmontagem das 8 (oito) caixas do trem;

    - serviços de reparação estrutural dessas 8 (oito) caixas;

    - fornecimento, reparação e montagem dos equipamentos, truques, e peças em geral;

    - substituição dos engates semipermanentes e automáticos;

    - revisão e instalação dos acoplamentos elétricos; e

    - recomposição interna de revestimentos, pisos, balaústres, pega-mãos, bancos, comunicação visual e adesivagem/pintura da identidade visual do trem.

Deverão ser efetuados testes estáticos, dinâmicos e de estanqueidade visando a liberação para a OPERAÇÃO COMERCIAL.

Os serviços contemplarão o fornecimento de todas as peças e equipamentos necessários para a remobilização do trem e que deverão ser adquiridas pela CONCESSIONÁRIA. O Apenso 2 deste ANEXO traz uma lista orientativa destes materiais e que deverá ser verificada pela CONCESSIONÁRIA. A CONCESSIONÁRIA, caso necessário, deverá solicitar ao PODER CONCEDENTE os documentos técnicos complementares informados no Apenso referido.

Todas as despesas com locomoção de pessoal, alimentação e estadia para fiscalização são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, despesas essas exclusivas para o caso de a CONCESSIONÁRIA optar pela remobilização do trem Q008, não inclusas no percentual de 0,5% estipulado na Cláusula 8.2 do CONTRATO. (Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 637)

  - Remobilização do trem Q048 – Série 7000

Os serviços de remobilização, para o trem Q048 da Série 7000, contemplam, entre outros, as seguintes atividades:

    - o transporte do trem para o local de reparação, se for o caso;

    - análise e desenvolvimento da reparação do trem;

    - desmontagem da caixa estrutural do trem e seus componentes;

    - serviços de reparação estrutural da caixa;

    - reparação dos equipamentos, truques e montagem de peças; e

    - recomposição interna de revestimentos, pisos, balaústres, pega-mãos, bancos, comunicação visual e adesivagem/pintura da identidade visual do trem.

Deverão ser efetuados testes estáticos, dinâmicos, estanqueidade visando a liberação para a OPERAÇÃO COMERCIAL.

Os serviços contemplarão o fornecimento de todas as peças e equipamentos necessários para a remobilização do trem e que deverão ser adquiridas pela CONCESSIONÁRIA. O Apenso 3 deste ANEXO traz uma lista orientativa de serviços a serem realizados para reabilitação. Caberá à CONCESSIONÁRIA preparar a lista de materiais a serem adquiridos para esta remobilização. A CONCESSIONÁRIA, caso necessário, deverá solicitar ao PODER CONCEDENTE os documentos técnicos complementares informados neste Apenso. Todas as despesas com transportes, proteção dos carros, despesas com mão de obra envolvida também são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, despesas essas exclusivas para o caso de a CONCESSIONÁRIA optar pela remobilização do trem Q048, não inclusas no percentual de 0,5% estipulado na Cláusula 8.2 do CONTRATO. (Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 637)

  - Alternativas para a Remobilização dos trens Q048 e Q008 da Série 7000

A remobilização dos trens identificados nos itens 3.2 e 3.3 deste ANEXO, consubstancia- se na obrigação da CONCESSIONÁRIA adotar entre uma das duas opções seguintes:

    - reformar os trens de forma a permitir sua plena condição operacional para posterior devolução à CPTM, observado o cronograma constante do item 2.1 ou a reversão ao PODER CONCEDENTE, ao final da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO; ou

    - adquirir 2 (dois) trens novos com equivalência operacional em desempenho, capacidade e conforto para posterior devolução à CPTM observado o cronograma constante do item 2.1 ou a reversão ao PODER CONCEDENTE, ao final da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO.

3.4.1 Caso a opção adotada venha a recair sobre a opção (ii), adquirir 2 (dois) novos trens, os trens disponibilizados para remobilização e listados nos itens 3.2 e 3.3, não mais serão objeto de devolução à CPTM nem de reversão ao PODER CONCEDENTE, podendo a CONCESSIONÁRIA dispor pela forma que lhe aprouver, até para implementar tal opção, devendo, neste caso, as PARTES, no momento oportuno, procederem à baixa dos ativos no inventário da CONCESSÃO.

# EMPREENDIMENTO 70 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE FORNECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA

Para não haver descontinuidade dos serviços de manutenção na Oficina de Presidente Altino, não serão retirados equipamentos e máquinas da infraestrutura fixa de manutenção.

O PODER CONCEDENTE deverá retirar as ferramentas utilizadas na manutenção (alicates, chaves de boca, chaves de fenda, ferramentas em geral). Deverá também retirar os veículos auxiliares, quais sejam:

- locomotivas;

- vagões de serviço;

- loco tratores;

- empilhadeiras;

- trens de serviço para manutenção da via permanente e da rede aérea; e

- plataforma elevatória para manutenção predial.

O PODER CONCEDENTE retirará os equipamentos durante a FASE PRÉ-OPERACIONAL. A Tabela 55, item 15.2 do Anexo I.B, identifica os dispositivos e equipamentos que permanecerão na oficina de material rodante de Presidente Altino. (Parágrafo ajustado em decorrência das Respostas STM 563 e 639)

A infraestrutura de manutenção fixa do Pátio de Presidente Altino deverá ser preservada, devendo a CONCESSIONÁRIA providenciar a compra de máquinas e equipamentos para a nova Oficina e Almoxarifado a serem implantados nos terrenos indicados pelo PODER CONCEDENTE conforme regramento do CONTRATO.

É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA aquisição ou outra forma que entender conveniente para disponibilização de novas ferramentas bem como veículos auxiliares para serem utilizados na manutenção da oficina de Presidente Altino.

Durante o período de transição será realizado levantamento, de comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, listando todas as máquinas, equipamentos e mobiliários que permanecerão na Oficina de Presidente Altino e que deverão ser devolvidos ao final do período da CONCESSÃO, tendo por base as tabelas constantes do Anexo I.B.

  - Máquinas e Equipamentos a serem adquiridas para a Oficina de Presidente Altino

A tabela abaixo indica lista com sugestão de máquinas e equipamentos para avaliação da conveniência de serem adquiridos ou outra forma que entender conveniente, pela CONCESSIONÁRIA. As marcas constantes da tabela possuem caráter meramente referencial, podendo ser adquiridos produtos de qualificações similares. Trata-se de listagem necessária para recompor o que a CPTM retirará de Presidente Altino: (Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 563).

Tabela 2

| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA BASE DE MANUTENÇÃO DE PRESIDENTE ALTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | REFERÊNCIA / FABRICANTE |
| 1 | Retroescavadeira com pneu - tração 4x4 - 85hp | 2 | Mod. 580N - CASE |
| 2 | Pá carregadeira com pneu - 152 HP | 1 | Mod. W20F - CASE |
| 3 | Locomotiva Diesel Elétrica 2000HP - Motor de tração em corrente alternada | 2 | GE / Progress Rail |
| 4 | Locotrator com peso de 20 toneladas, tração 4x4, capacidade de tração acima de 2000 toneladas | 1 | TRACKMOBILE / TECTRAN /HULK |
| 5 | Plataforma com equipamentos para substituição de vidros de para brisa | 1 | Modelo existente na CPTM |
| 6 | Kit de equipamentos de pequeno porte para oficina de Material Rodante e para caminhão de socorro (Ferramentas, equipamentos de metrologia e testes, macacos, encarrilhadoras, guincho tirfor manual, alavancas, gerador para iluminação local etc. | 1 | EMPRETEC / Carijó / DIFASA / etc. |
| 7 | Lavador de trens | 1 | Ceccato - Projeto a elaborar |
| 8 | Trem especial de serviço de via permanente, autopropelido com vagoneta equipada com Munck para serviços de pequeno porte. Customização de acordo com necessidades. | 1 | Mod. VMT PL/GR - GEISMAR / EMPRETEC |
| 9 | Vagões gondola para lastro | 5 | AMSTEDMAXION / RANDON / EMPRETEC |
| 10 | Vagões plataforma para transporte de trilhos | 5 | AMSTEDMAXION / RANDON / EMPRETEC |
| 11 | Kit de equipamentos de pequeno porte para manutenção de via permanente (Ferramentas, equipamentos de metrologia e testes, bancadas, fermentas para trabalho braçal na via permanente, parafusadeiras, medidor de bitola, furadeira de trilho e dormentes, serra de trilho, equipamento para solda, tirefonadeira etc. | 1 | BRASTAN / HOLEMAKER |
| 12 | Trem especial de serviço autopropelido com vagoneta equipada com escada e Munck para serviços de pequeno porte. Customização de acordo com as necessidades. | 1 | Mod. VMT-C - GEISMAR / |
| 13 | Kit de equipamentos de pequeno porte para manutenção de rede aérea (Ferramentas, equipamentos de metrologia e testes, bancadas, bastões para aterramento da rede aérea, gerador para iluminação local, escadas etc. | 1 | BRASTAN / HOLEMAKER |

  - Devolução e Reversão dos bens

Nos termos constantes da Cláusula Sexagésima Segunda do CONTRATO, todos os bens vinculados à CONCESSÃO, adquiridos, produzidos/fabricados e implantados pela CONCESSIONÁRIA (trens, equipamentos, máquinas, componentes sobressalentes e outros), bem como os disponibilizados pela CPTM listados no Anexo I.B, que se façam necessários à execução da prestação do serviço objeto do CONTRATO, serão afetados à CONCESSÃO e, ao final de seu prazo, serão revertidos ao PODER CONCEDENTE, sem qualquer valor residual, tributo, encargo, obrigação, gravame ou quaisquer ônus ao PODER CONCEDENTE, ou cobrança de qualquer valor pela CONCESSIONÁRIA. Na impossibilidade de equivalência, os bens deverão ser substituídos por outros que permitam a mesma utilização e rendimento.

  - Máquinas a serem adquiridas para nova oficina de manutenção da CPTM

A tabela abaixo indica a lista de máquinas e equipamentos a serem fornecidos pela CONCESSIONÁRIA para implantação de nova oficina de manutenção da CPTM. As descrições dos equipamentos a serem adquiridos para a CPTM deverão ser atendidas. As marcas constantes da tabela possuem caráter meramente referencial, podendo ser adquiridos produtos de qualificações similares.

Tabela 3

| Item |  | Descrição do equipamento |  | Qtde. | Modelo de Referência |  | Complemento de Informação |  | Setor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ETE (Estação De Tratamento Efluentes) |  | 1 | Capacidade De 7000 L/H |  |  |  | Lavanderia |
| 2 |  | Sistema De Exaustão |  | 1 | Sistema De Exaustão Da Sala, Composto De 04 Exaustores Simples |  |  |  | Lavanderia |
| 3 |  | Lavadora De Alta Pressão |  | 2 | Lavadora De Alta Pressão Marca Karcher HDS1200 Turbo K3 Trif.380v |  |  |  | Lavanderia/ETAR |
| 4 |  | Lavadora De Alta Pressão |  | 2 | Máquina De Lavar Peças Marca Wap Mod. TERM1200 380v Trifásico |  |  |  | Lavanderia/ETAR |
| 5 |  | Lavadora Industrial Rotativa |  | 3 | Lavadora Industrial Rotativa Subra L-152 |  |  |  | Lavanderia/Pneumática |
| 6 |  | Talha De 800Kg |  | 1 | Braço Giratório Dim 8 M,C/Talha Elétrica Marca Yale Cap.1 Ton. Trolley |  |  |  | Pintura |
| 7 |  | Cabine De Pintura - Serviços Gerais |  | 1 | Fabricado Internamente Na CPTM (Alt 2,5m X Larg 3,0m X Prof. 3,0m) |  |  |  | Pintura |
| 8 |  | Cabine De Lavagem E Pintura - Carros E Vagões |  | 1 | Sistema De Exaustão Da Sala Composto De 04 Exaustores Simples |  |  |  | Pintura |
| 9 |  | Jateadora |  | 2 | Jateadora - Blastibras Mod. BB9670 |  |  |  | Motores de Tração/Pneumática |
| 10 |  | Estufa Com Sistemas De 1 Carrinho Para Motores De Tração |  | 1 | A Ser Especificado |  |  |  | Motores de Tração |
| 11 |  | Furadeira De Bancada |  | 1 | A Ser Especificado |  |  |  | Motores de Tração |
| 12 |  | Balanceadora |  | 1 | A Ser Especificado |  |  |  | Motores de Tração |
| 13 |  | Rebaixadora De Mica |  | 1 | A Ser Especificado |  |  |  | Motores de Tração |
| 14 |  | Inversor De Motores De Tração |  | 1 | Inversor De Motores, Do Fabricante WEG, Modelo CFW09600T3848PSZ-V.4 - cfw09/600A |  |  |  | Motores de Tração |
| 15 |  | Ponte Rolante 20T / 5T |  | 4 | Ponte Rolante Munck 20T/5T |  |  |  | Geral |
| 16 |  | Torno |  | 1 | Torno Horizontal – ROMI-MKD4. |  | Para Usinagem de Coletor de Motor de Tração |  | Usinagem |
| 17 |  | Surge Teste Para Lâmina De Motores |  | 1 | Surge Teste Para Lâmina De Motores Marca Auge |  |  |  | Motores de Tração |
| 18 |  | Hipot |  | 1 | A Ser Especificado |  |  |  | Motores de Tração |
| 19 |  | Paleteira Elétrica |  | 1 | Paleteira Elétrica Paletrans |  |  |  | Motores de Tração |
| 20 |  | Aspirador Industrial |  | 1 | A Ser Especificado |  |  |  | Motores de Tração |
| 21 |  | Furadeira De Bancada |  | 7 | Furadeira De Bancada SE FB-30 |  |  |  | Usinagem |
| 22 |  | Fresadora |  | 1 | Fresadora Universal FU-S3, EURON |  |  |  | Usinagem |
| 23 |  | Fresadora Ferramenteira |  | 1 | Fresadora Ferramenteira PINNACLE PKFV3I |  |  |  | Usinagem |
| 24 |  | Tornos Convencional |  | 2 | Torno Convencional C6266ZK/2200 - QUAZAR |  |  |  | Usinagem |
| 25 |  | Furadeira Fresadora |  | 2 | Furadeira Fresadora EFF32A - EURON |  |  |  | Usinagem |
| 26 |  | Furadeiras De Coluna |  | 2 | Furadeira De Coluna Marca EURON Modelo FCE-40A |  |  |  | Usinagem |
| 27 |  | Furadeira De Coluna |  | 1 | Furadeira De Coluna Marca EURON Modelo FCE-50A |  |  |  | Usinagem |
| 28 |  | Afiadora Universal |  | 1 | Afiadora De Ferramentas Modelo MA6025 EURON |  |  |  | Usinagem |
| 29 |  | Torno Convencional |  | 1 | QUAZAR Modelo C6246ZX/1500 MM |  |  |  | Usinagem |
| 30 |  | Tornos Convencional |  | 2 | QUAZAR Modelo C6256ZX/2000 MM |  |  |  | Usinagem |
| 31 |  | Tornos Convencional |  | 6 | Torno Convencional CW62120ED / 2000 MM - QUAZAR |  |  |  | Usinagem |
| 32 |  | Armário Industrial |  | 8 | A Ser Especificado |  |  |  | Usinagem/Baterias |
| 33 |  | Mandriladora |  | 1 | Mandriladora Convencional EURON TPX 6111B/3 |  |  |  | Usinagem |
| 34 |  | Guilhotina |  | 1 | NEWTON Mod. TM4 |  |  |  | Caldeiraria |
| 35 |  | Dobradeira |  | 1 | NEWTON Mod. TM4 |  |  |  | Caldeiraria |
| 36 |  | Bancadas |  | 37 |  |  | Bancada Aberta de 2 Metros com Tampo de Madeira e 2 Gavetas |  | Geral |
| 37 |  | Prateleiras |  | 4 |  |  | Prateleira Metálica, Com 5 Vãos, 3 Colunas, E Capacidade De Carga Por Vão De 150 KG, Medindo 0,60 Metros De Largura Por 3,0 Metros De Altura. |  | Pneumática |
| 38 |  | Furadeira De Bancada |  | 1 | Furadeira de Bancada MFB-65 1/2CV com Mandril de 5/8 Pol. |  |  |  | Pneumática |
| 39 |  | Esmeril |  | 4 | Esmeril |  | Moto Esmeril De Bancada 1cv Trifásica 220/380v 8" |  | Pneumática/Truques/Caldeira ria/Motores de Tração |
| 40 |  | Torno |  | 1 | Torno Marca Romi Dialmatic Imor Mod.D210B,E.P.1.90 M, Diam. Usinável 0.30 CM |  | Torno Mecânico Industrial 330 x 1000 mm 220/380V |  | Usinagem |
| 41 | Bancadas De Testes De Válvulas Pneumáticas |  | 1 |  |  | KNORR |  | Séries 8500, 9500, 2500, 9000 | Pneumática |
| 42 | Bancadas De Testes De Cilindro De Freio |  | 1 |  |  | KNORR |  | Séries 8500, 9500, 2500, 9000 | Pneumática |
| 43 | Bancadas De Testes De Compressores |  | 3 |  |  | Bancadas De Testes De Compressores De Trens, Com Energia, Ar Cond., Exaustão |  | Séries 8500, 9500, 2500, 9000 | Pneumática |
| 44 | Ponte Rolante 1t |  | 3 |  |  | Ponte Rolante Cap. 1 TON MC Croácia |  | Ponte Rolante, Capacidade 1 Ton, Vão De 4,5 Metros, Largura De 4,0 Metros, Comprimento 20 Metros | Pneumática/Lavanderia/Pantógrafo |
| 45 | Mesas Para Oficina |  | 22 |  |  |  |  | Mesa Para Escritórios Com 2 Gavetas | Geral |
| 46 | Empilhadeiras Glp |  | 2 |  |  | Empilhadeira Combustão XL25 TX GLP G1100 4325 (TRIPLEX) CHICOTE PRINCIPAL |  | Empilhadeira, Capacidade 3 Ton, GLP | Geral |
| 47 | Prensa De Mola |  | 1 |  |  | Prensa De Mola 400T Com Registrador Gráfico |  |  | Truques |
| 48 | Torno Horizontal |  | 1 |  |  | Torno CNC SMART TURNING SKQ61140 / 3000mm |  |  | Rodeiros |
| 49 | Torno Vertical |  | 1 |  |  | Torno Vertical CNC QUAZAR – RAL 16M |  |  | Rodeiros |
| 50 | Prensa Hidráulica De 20T |  | 1 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Rodeiros |
| 51 | Talhas Com Coluna De 2,5t |  | 2 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Rodeiros |
| 52 | Prensa De Rodeiros Com Talha |  | 1 |  |  | Prensa De Rodeiros KOJIMA WP-300 |  |  | Rodeiros |
| 53 | Sistema De Exaustão |  | 1 |  |  | Sistema De Exaustão De Gases De Baterias Com Tratamento De Coluna D'água Externa |  |  | Baterias |
| 54 | Carregador De Baterias |  | 1 |  |  | Carregador de Baterias SAFT TPR - Mod.: TPR125VB125 - Vout=125VDC - Iout=125A |  |  | Baterias |
| 55 | Braço Giratório Para 800KG |  | 1 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Baterias |
| 56 | Sistema De Desmineralização De Água |  | 1 |  |  | Desmineralizador De Água Marca AQUARIUS APOLLO MOD.DI100 CC Com PURIFICADOR MOD, Com Capacidade De 1000 L |  |  | Baterias |
| 57 | ETAR (Estação De Tratamento De Água Para Reuso) Com Sua Respectiva Sala De Suprimentos. |  | 1 |  |  | ETAR (Estação De Tratamento De Água Para Reuso) - Teixeira Pinto - Com Capacidade De 0,8 m3/h (800L/h) |  |  | ETAR |
| 58 | Mesa Desempenadeira |  | 2 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Usinagem |
| 59 | Plaina |  | 2 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Usinagem |
| 60 | Mandriladora |  | 1 |  |  | VOTAN |  |  | Usinagem |
| 61 | Fresadora |  | 1 |  |  | Fresadora Universal FU-S3 - EURON |  |  | Usinagem |
| 62 | Furadeira Radial |  | 1 |  |  | Furadeira Radial Z3040 X 10 - EURON |  |  | Usinagem |
| 63 | Serra Tipo Frainho |  | 1 |  |  | ROMI |  |  | Usinagem |
| 64 | Serra De Fita |  | 2 |  |  | Serra de Fita Horizontal, Modelo CH-400, Marca EURON |  |  | Usinagem |
| 65 | BRUNIDORA |  | 1 |  |  | NIGEL |  |  | Usinagem |
| 66 | Máquina De Solda TIG |  | 2 |  |  | ESAB |  |  | Caldeiraria |
| 67 | Máquinas De Solda MIG/MAG |  | 4 |  |  | ESAB |  |  | Caldeiraria |
| 68 | Máquinas De Corte Plasma |  | 2 |  |  | ESAB |  |  | Caldeiraria |
| 69 | Máquinas De Corte Pantográfica |  | 2 |  |  | NEWTON |  |  | Caldeiraria |
| 70 | Pulsionadeira |  | 1 |  |  | NEWTON |  |  | Caldeiraria |
| 71 | Sistema De Exaustão |  | 1 |  |  | Sistema De Exaustão De Gases De Solda. |  |  | Caldeiraria |
| 72 | Máquinas De Solda Convencional - Eletrodo |  | 3 |  |  | ESAB |  |  | Caldeiraria |
| 73 | Estufa - Armazenamento De Eletrodo |  | 1 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Caldeiraria |
| 74 | Forno Até 1500°C |  | 1 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Caldeiraria |
| 75 | Máquina De Dobrar Tubo |  | 1 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Caldeiraria |
| 76 | Serra Circular |  | 1 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Caldeiraria |
| 77 | Talha De 1500 kg |  | 1 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Pintura |
| 78 | Sistema De Exaustão |  | 1 |  |  | Sistema De Exaustão Da Sala De Pintura Composto De 04 Exaustores Simples |  |  | Pintura |
| 79 | Máquinas E Equipamentos Para Cabine De Pintura |  | 1 |  |  | Boch |  |  | Pintura |
| 80 | Drop- Table |  | 1 |  |  | A Ser Especificado |  |  | Geral |
| 81 | TV Para Treinamento |  | 1 |  |  |  |  | TV 50 Polegadas | Geral |